Gestión de proyectos digitales y metodologías ágiles

Persona y sociedad | Emprendimiento e Innovación

Descripción del Curso

Curso orientado a desarrollar habilidades emprendedoras e innovadoras, con énfasis en la gestión de proyectos digitales y práctica de marcos ágiles. El programa integra teoría y experiencias prácticas para que estudiantes de 17 años en adelante aprendan a generar valor a través de proyectos tecnológicos, desde la concepción hasta la entrega. En cada unidad se abordan aspectos clave: visión de negocio, validación de ideas, estructura de equipos, gobernanza, y despliegue de soluciones en entornos reales.

Unidad 3: Gestión de Proyectos Digitales con Enfoque Ágil: Planificación, Ejecución y Entrega

En esta unidad se integran los conocimientos de gestión de proyectos y marcos ágiles para planificar, ejecutar y entregar productos digitales de valor. Se abordan la definición de entregables, la gestión de riesgos y calidad, métricas de desempeño y prácticas de gobernanza y entrega continua (DevOps).

Objetivo: Integrar la gestión de proyectos digitales con prácticas ágiles para planificar, ejecutar y entregar productos de valor, utilizando métricas y herramientas de gobernanza para la mejora continua.

Específicos:

- Elaborar un plan de proyecto digital con backlog priorizado, definición de listo y definición de hecho, y criterios de entrega.

- Identificar y gestionar riesgos, dependencias, calidad y stakeholders desde una perspectiva ágil.

- Utilizar métricas ágiles (velocity, lead time, cycle time) y prácticas de entrega continua (CI/CD) para monitorear y mejorar el rendimiento del proyecto.

Competencias

- Analizar y comprender contextos empresariales para identificar oportunidades de emprendimiento e innovación en entornos digitales.

- Aplicar marcos ágiles (Scrum, Kanban) y prácticas de DevOps para planificar, ejecutar y entregar productos de valor.

- Trabajar de forma colaborativa en equipos multidisciplinarios, comunicando ideas y tomando decisiones informadas bajo gobernanza y ética profesional.

- Gestión de riesgos, dependencias y calidad desde una perspectiva ágil, priorizando entregables y gestionando stakeholders.

- Medir el rendimiento de proyectos mediante métricas ágiles (velocity, lead time, cycle time) y usar la retroalimentación para la mejora continua.

- Demostrar capacidad de adaptar soluciones a escenarios reales, proponiendo mejoras y aprendiendo de la experiencia de ejecución.

Requerimientos

- Conocimientos básicos de gestión de proyectos y metodologías ágiles (Scrum, Kanban).

- Acceso a herramientas de gestión de proyectos y desarrollo (por ejemplo, Jira/Trello, Git, GitHub/GitLab) para colaborar en backlog, sprints y entrega de código.

- Capacidad para elaborar y presentar un plan de proyecto digital con backlog priorizado, definición de listo y definición de hecho, y criterios de entrega.

- Participación en ejercicios prácticos de simulación de proyectos, gestión de riesgos, calidad y gobernanza.

- Compromiso de trabajo en equipo, entregas periódicas y presentaciones de avances ante la clase o comité evaluador.

Unidades del Curso

Unidad 1: 
  Unidad 1: Introducción a la Gestión de Proyectos Digitales y Enfoques Ágiles

Objetivos de Aprendizaje

- Explicar los conceptos clave de gestión de proyectos digitales: alcance, cronograma, costo, calidad, riesgos y stakeholders.

- Describir el ciclo de vida de un proyecto digital y las fases de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre.

- Analizar y comparar enfoques de gestión de proyectos: tradicional vs ágil, con ejemplos prácticos y criterios de selección.

Contenidos Temáticos

- Tema 1: Descripción corta: Fundamentos de la gestión de proyectos digitales (alcance, cronograma, costo, calidad, riesgos y stakeholders).

- Tema 2: Descripción corta: Ciclo de vida del proyecto digital y fases clave (iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre).

- Tema 3: Descripción corta: Enfoques de gestión de proyectos: tradición versus ágil y el Manifiesto Ágil.

Actividades

- Actividad 1 — Mapa de stakeholders (aprendizaje activo): En grupos identifican a los stakeholders de un proyecto digital hipotético y elaboran un mapa de relaciones, roles y expectativas. Se presentan en clase y se discuten impactos en el alcance y la comunicación.

- Actividad 2 — Caso de ciclo de vida: Análisis de un caso real o simulado para identificar en qué fase se encuentra y qué artefactos serían necesarios en cada etapa. Se registra un cronograma simplificado.

- Actividad 3 — Debate técnico: Discusión guiada sobre cuándo aplicar enfoques ágiles frente a enfoques tradicionales, con ejemplos de proyectos de diferente complejidad.

- Actividad 4 — Mini proyecto de iniciación: Formulan un objetivo, alcance y entregables de un proyecto digital corto; crean un borrador de plan de proyecto y un backlog inicial sencillo.

Evaluación

La evaluación se alinea con los objetivos de aprendizaje de la unidad a través de diferentes instrumentos:

- Objetivo General: Evaluación mediante un informe corto y una presentación en la que se compare un enfoque tradicional y uno ágil para un proyecto ficticio, destacando criterios de selección y ventajas.

- Objetivos Específicos:

  - Objetivo 1: Evaluación mediante preguntas cortas y un mapa de stakeholders, evaluando la comprensión de conceptos clave.

  - Objetivo 2: Evaluación mediante un diagrama o modelo del ciclo de vida, identificando fases y artefactos requeridos.

  - Objetivo 3: Evaluación mediante un argumento fundamentado en un debate o reflexión escrita sobre enfoques ágiles vs tradicionales.

Unidad 2: 
  Unidad 2: Metodologías Ágiles: Scrum, Kanban y Prácticas de Equipo

Objetivos de Aprendizaje

- Describir los roles de Scrum (Product Owner, Scrum Master, Equipo de desarrollo) y los principios de Kanban.

- Explicar los artefactos de Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment) y las ceremonias (Planificación de Sprint, Daily Scrum, Revisión y Retrospectiva).

- Identificar prácticas de gestión de flujo y herramientas para equipos ágiles (estimación relativa, Definition of Ready/Done, uso de tableros y herramientas digitales).

Contenidos Temáticos

- Tema 1: Descripción corta: Scrum: roles, artefactos y ceremonias (Product Owner, Scrum Master, Equipo; Product Backlog, Sprint Backlog, Increment; Planificación de Sprint, Daily, Revisión, Retrospectiva).

- Tema 2: Descripción corta: Kanban y gestión del flujo de trabajo: tablero, límites de trabajo en curso, cadencia y mejoras de flujo.

- Tema 3: Descripción corta: Prácticas para equipos ágiles: estimación relativa, Definition of Ready/Done, priorización y herramientas de apoyo.

Actividades

- Actividad 1 — Simulación de un Sprint (aprendizaje activo): En equipos, crean un backlog breve, planifican un sprint de 1-2 semanas, ejecutan un tablero y realizan una revisión/retrospectiva simulada, registrando resultados y aprendizajes.

- Actividad 2 — Tablero Kanban: Construyen un tablero Kanban para un proyecto digital y establecen límites de WIP; analizan el flujo y proponen mejoras para reducir cuellos de botella.

- Actividad 3 — Estimación por puntos: Realizan una sesión de estimación relativa para tareas del backlog y calculan la velocidad del equipo, discutiendo incertidumbres y riesgos.

- Actividad 4 — Revisión y Retrospectiva: Concluyen un sprint simulado con una sesión de revisión y retrospectiva, identificando mejoras concretas para el próximo ciclo.

Evaluación

La evaluación se orienta a medir la competencia en marcos ágiles y práctica de equipo:

- Objetivo General: Evaluación mediante un proyecto corto en el que se aplique Scrum o Kanban, con un backlog priorizado, un sprint ejecutado y una retrospectiva documentada.

- Objetivos Específicos:

  - Objetivo 1: Evaluación de la comprensión de roles y principios a través de preguntas y análisis de casos.

  - Objetivo 2: Evaluación mediante la entrega de artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment) y la realización de una ceremonia simulada.

  - Objetivo 3: Evaluación de prácticas de flujo, estimación y uso de herramientas mediante un ejercicio práctico y un informe de mejoras.

Unidad 3: 
  Unidad 3: Gestión de Proyectos Digitales con Enfoque Ágil: Planificación, Ejecución y Entrega

Objetivos de Aprendizaje

- Elaborar un plan de proyecto digital con backlog priorizado, definición de listo y definición de hecho, y criterios de entrega.

- Identificar y gestionar riesgos, dependencias, calidad y stakeholders desde una perspectiva ágil.

- Utilizar métricas ágiles (velocity, lead time, cycle time) y prácticas de entrega continua (CI/CD) para monitorear y mejorar el rendimiento del proyecto.

Contenidos Temáticos

- Tema 1: Descripción corta: Planificación y estimación en entornos ágiles: backlog priorizado, definición de listo/done y criterios de aceptación.

- Tema 2: Descripción corta: Gestión de riesgos, calidad y gobernanza en proyectos ágiles: mitigación, control de cambios y gobernanza de entregas.

- Tema 3: Descripción corta: Entrega continua, métricas y mejora: DevOps, integración continua, métricas como velocity y lead time, y prácticas de mejora continua.

Actividades

- Actividad 1 — Plan de proyecto ágil completo: Cada grupo desarrolla un plan de proyecto con backlog priorizado, Definition of Ready y Definition of Done, junto con criterios de entrega para un producto digital ficticio.

- Actividad 2 — Análisis de riesgos y plan de mitigación: Identifican riesgos y dependencias en el proyecto y proponen acciones de mitigación y monitorización.

- Actividad 3 — Métricas y entrega continua: Configuran un conjunto de métricas (velocity, lead time) en un proyecto simulado y proponen mejoras basadas en los datos.

- Actividad 4 — Proyecto final integrado: Desarrollan una entrega incremental (mínimo viable) con revisión de resultados, lecciones aprendidas y plan de mejora para la siguiente iteración.

Evaluación

La evaluación se orienta a la capacidad de integrar planificación, ejecución, entrega y gobernanza en entornos ágiles:

- Objetivo General: Evaluación mediante un proyecto final en el que se presente un plan completo (backlog, definiciones, entregables) y se demuestre una entrega incremental con métricas y gobernanza adecuadas.

- Objetivos Específicos:

  - Objetivo 1: Evaluación de la calidad de la planificación y claridad de criterios de entrega a través de un entregable escrito y una defensa oral.

  - Objetivo 2: Evaluación mediante el análisis de riesgos y el plan de mitigación/documentación de decisiones.

  - Objetivo 3: Evaluación de las métricas y del uso de prácticas de entrega continua mediante un informe de métricas y propuestas de mejora.