Fundamentos de la metodología BIM para ingeniería civil

Ingeniería | Ingeniería civil

Descripción del Curso

La unidad 6 de la asignatura Ingeniería Civil aborda el diseño de un plan mínimo de implementación BIM para un proyecto de ingeniería civil. En un entorno cada vez más gobernado por modelos y datos, BIM se convierte en una herramienta clave para la coordinación entre disciplinas, la gestión de información y la entrega de un proyecto con mayor eficiencia y calidad. Esta unidad propone un marco práctico para introducir BIM en equipos multidisciplinarios, con un enfoque progresivo que facilita la adopción, la gobernanza de datos y la capacitación básica necesaria para avanzar de forma segura y sostenida.Objetivo: Diseñar un plan mínimo de implementación BIM para un proyecto de ingeniería civil, definiendo roles, responsabilidades, flujos de entrega y criterios de éxito.Específicos:- Definir alcance, políticas y herramientas necesarias para la implementación BIM en un proyecto.- Establecer roles y responsabilidades del equipo BIM y las interfaces de entrega.- Delimitar flujos de entrega, plazos y criterios de éxito para una adopción efectiva de BIM.

Competencias

- Comprender y analizar los requerimientos de BIM para un proyecto de ingeniería civil, integrando criterios de calidad, costo y tiempo.

- Aplicar principios de gobernanza de datos y normas BIM para coordinar equipos multidisciplinarios.

- Desarrollar un plan mínimo de implementación BIM que defina alcance, roles, entregas y criterios de éxito.

- Comunicar de forma clara y efectiva los flujos de trabajo BIM a stakeholders técnicos y no técnicos.

- Tomar decisiones basadas en datos, gestionando riesgos y cambios de alcance durante la implementación.

- Trabajar de forma colaborativa en equipos heterogéneos, promoviendo aprendizaje y adaptabilidad.

- Evaluar inversiones en software y herramientas BIM, considerando la adopción progresiva y las capacidades de capacitación.

Requerimientos

- Conocimientos básicos de ingeniería civil y conceptos de proyectos de infraestructura.

- Conocimientos introductorios de BIM o haber cursado unidades previas relacionadas.

- Acceso a software BIM (por ejemplo, Revit, Navisworks u otras plataformas) y licencias o versiones de prueba.

- Computadora con especificaciones adecuadas para ejecutar software BIM (RAM suficiente, GPU compatible, almacenamiento libre).

- Conexión a Internet y acceso a repositorios de documentos y datos del proyecto.

- Disposición para trabajar en equipos multidisciplinarios y adherirse a políticas de gobernanza de datos.

- Compromiso de seguimiento y asistencia a sesiones programadas y entregas de artefactos BIM.

Unidades del Curso

Unidad 1: 
  Unidad 1: Fundamentos de BIM y su valor en ingeniería civil

Objetivos de Aprendizaje

- Explicar qué es BIM, sus dimensiones (3D, 4D, 5D, 6D) y los datos asociados a un modelo.

- Describir los beneficios clave de BIM en ingeniería civil y reconocer posibles limitaciones o retos de implementación.

- Analizar diferencias operativas entre BIM y métodos tradicionales (CAD 2D/3D) y sus implicaciones en la gestión de proyectos.

Contenidos Temáticos

- Tema 1: Conceptos fundamentales de BIM, dimensiones y datos asociados al modelo.

- Tema 2: Beneficios, retos y consideraciones para la implementación de BIM en ingeniería civil.

- Tema 3: BIM frente a CAD tradicional: diferencias en flujo de trabajo, colaboración y resultados.

Actividades

- Actividad 1: Debates guiados sobre BIM vs CAD — Se realizará una discusión estructurada sobre cuándo y por qué es ventajoso adoptar BIM frente a métodos tradicionales. Puntos clave: interoperabilidad, trazabilidad de cambios, eficiencia del diseño y visualización. Principales aprendizajes: comprensión de la propuesta de valor de BIM y cuándo no es imprescindible.

- Actividad 2: Análisis de caso corto — Se analizará un proyecto hipotético para identificar qué información de BIM podría haber evitado retrabajos y errores, comparando con un enfoque 2D tradicional. Puntos clave: criterios de decisión, datos requeridos y criterios de éxito. Conclusiones: comprender la necesidad de datos estructurados y gobernanza de información.

- Actividad 3: Taller de glosario BIM — En equipo, construirán un glosario de términos BIM (Model, Data, IFC, clash, etc.) y explicarán su relevancia en proyectos de ingeniería civil. Puntos clave: terminología común y flujo de comunicación. Conclusiones: base para la comunicación efectiva en proyectos BIM.

Evaluación

- Examen corto de conceptos BIM (conceptos, dimensiones y diferencias con CAD) — 40%

- Informe de análisis de caso sobre beneficios y retos de BIM — 30%

- Participación en las actividades y entrega del glosario BIM — 30%

Unidad 2: 
  Unidad 2: Componentes de un modelo BIM y interoperabilidad entre disciplinas

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y diferenciar los componentes de un modelo BIM: geometría, datos y atributos.

- Explicar la interoperabilidad entre disciplinas y el papel de formatos/estándares de intercambio (p. ej., IFC, COBie).

- Analizar escenarios de coordinación entre arquitectura, estructura e instalaciones para evitar conflictos.

Contenidos Temáticos

- Tema 1: Componentes de BIM: geometría, datos y atributos.

- Tema 2: Interoperabilidad y formatos de intercambio (IFC, COBie, etc.).

- Tema 3: Coordinación multidisciplinaria: arquitectura, estructura e instalaciones.

Actividades

- Actividad 1: Análisis de un modelo BIM simple — Identificación de geometría, datos y atributos en un ejemplo básico. Puntos clave: consistencia de datos, trazabilidad y relaciones entre elementos. Conclusiones: comprensión de la estructura del modelo y su utilidad para la coordinación.

- Actividad 2: Taller de intercambio de datos — Simulación de un flujo de trabajo entre disciplinas con un archivo de intercambio (ejemplo IFC). Puntos clave: estructura de archivos, compatibilidad de datos y límites de interoperabilidad. Conclusiones: importancia de estándares y control de calidad de datos.

- Actividad 3: Coordinación entre disciplinas — Ejercicio de revisión de interferencias entre modelos arquitectónicos, estructurales e instalaciones y propuesta de acciones correctivas. Puntos clave: detección de conflictos, fases de revisión y criterios de aceptación. Conclusiones: necesidad de una gestión de coordinación eficaz.

Evaluación

- Actividad de revisión de interoperabilidad y reporte de detección de conflictos — 35%

- Informe de análisis de formato de intercambio y conformidad con estándares — 25%

- Participación y desempeño en las actividades de coordinación — 40%

Unidad 3: 
  Unidad 3: Modelado BIM básico y buenas prácticas geométricas

Objetivos de Aprendizaje

- Operar herramientas de modelado BIM para construir elementos básicos (geometría, componentes y familias).

- Aplicar normas de nomenclatura y convenciones para identificar elementos y relaciones dentro del modelo.

- Verificar la coherencia geométrica y la integridad del modelo, asegurando una base para datos y futuros análisis.

Contenidos Temáticos

- Tema 1: Herramientas de modelado BIM: creación de geometría, familias y componentes básicos.

- Tema 2: Nomenclatura y normas de estandarización para modelos BIM.

- Tema 3: Verificación de geometría y buenas prácticas geométricas para proyectos civiles.

Actividades

- Actividad 1: Taller de modelado 3D básico — Construcción de un modelo simple (p. ej., tramo vial o pequeña estructura) respetando convenciones de nomenclatura. Puntos clave: uso de familias, referencias y relaciones espaciales. Conclusiones: fluidez en el uso de herramientas BIM y consistencia de datos.

- Actividad 2: Nomenclatura y etiquetado — Asignación de etiquetas y códigos a elementos para facilitar búsquedas y gestión de información. Puntos clave: claridad, unicidad y trazabilidad. Conclusiones: mejora de la organización del modelo.

- Actividad 3: Revisión de geometría — Verificación de tolerancias, conexiones y continuidad entre elementos. Puntos clave: calidad geométrica, referencias y base para QC. Conclusiones: modelo sólido para análisis futuros.

Evaluación

- Ejercicio práctico de modelado 3D básico — 40%

- Actividad de nomenclatura y etiquetado — 25%

- Informe de verificación de geometría y calidad del modelo — 35%

Unidad 4: 
  Unidad 4: Flujo de trabajo BIM: fases, entregables y coordinación

Objetivos de Aprendizaje

- Describir las fases del flujo BIM y sus entregables asociados.

- Identificar los roles implicados en un proyecto BIM y sus responsabilidades.

- Explicar criterios de coordinación y revisión entre disciplinas para garantizar calidad y consenso.

Contenidos Temáticos

- Tema 1: Fases del flujo BIM: planificación, modelado, coordinación, entrega y operación.

- Tema 2: Entregables BIM y perfiles de requisitos para cada fase.

- Tema 3: Roles, responsabilidades y criterios de coordinación entre disciplinas.

Actividades

- Actividad 1: Case study de flujo BIM — Diseño de un flujo BIM simplificado para un proyecto ficticio con asignación de entregables y responsables. Puntos clave: hitos, interacciones y responsables. Conclusiones: importancia de una gobernanza clara.

- Actividad 2: Simulación de coordinación — Ejercicio de revisión de interferencias entre modelos y propuesta de acciones correctivas con plazos y responsables. Puntos clave: detección temprana y resolución. Conclusiones: necesidad de un proceso de coordinación riguroso.

- Actividad 3: Plan de revisión y aceptación — Elaboración de criterios de aceptación y rutinas de revisión de entregables entre disciplinas. Puntos clave: criterios de calidad y aprobación. Conclusiones: claridad en criterios reduce retrabajos.

Evaluación

- Examen corto sobre fases, entregables y roles — 30%

- Trabajo de coordinación con informe de acciones y responsables — 40%

- Plan de revisión y criterios de aceptación — 30%

Unidad 5: 
  Unidad 5: Cuantificación y estimación de costos a partir de un modelo BIM

Objetivos de Aprendizaje

- Extraer cantidades desde un modelo BIM y generar tablas de cantidades (BOQ) básicas.

- Realizar estimaciones de costos simples basadas en cantidades y precios unitarios.

- Verificar la consistencia entre el modelo BIM y la estimación, identificando incertidumbres y supuestos.

Contenidos Temáticos

- Tema 1: Extracción de cantidades y generación de tablas de cantidades (BOQ).

- Tema 2: Estimación de costos básica a partir de cantidades (precios unitarios, costes directos/indirectos).

- Tema 3: Verificación y control de calidad de datos para estimación.

Actividades

- Actividad 1: Extracción de cantidades — Extraer información de un modelo BIM sencillo y generar una BOQ preliminar. Puntos clave: trazabilidad, nomenclatura y precisión. Conclusiones: entender la base de los costos en BIM.

- Actividad 2: Cálculo de costos — Realizar una estimación básica para un caso práctico usando precios unitarios y factores de contingencia. Puntos clave: supuestos y sensibilidad. Conclusiones: comprensión de la variabilidad de costos.

- Actividad 3: Verificación de consistencia — Comparar resultados BIM con una estimación manual y discutir diferencias. Puntos clave: control de calidad de datos y mejoras continuas. Conclusiones: importancia de validaciones cruzadas.

Evaluación

- Ejercicio de extracción de cantidades y generación de BOQ — 35%

- Estimación de costos básica para un caso práctico — 35%

- Informe de verificación y discusión de incertidumbres y supuestos — 30%

Unidad 6: 
  Unidad 6: Plan mínimo de implementación BIM para un proyecto de ingeniería civil

Objetivos de Aprendizaje

- Definir alcance, políticas y herramientas necesarias para la implementación BIM en un proyecto.

- Establecer roles y responsabilidades del equipo BIM y las interfaces de entrega.

- Delimitar flujos de entrega, plazos y criterios de éxito para una adopción efectiva de BIM.

Contenidos Temáticos

- Tema 1: Definición de alcance, políticas y herramientas para BIM.

- Tema 2: Roles y responsabilidades en un equipo BIM y gobernanza de datos.

- Tema 3: Plan de entrega, cronograma y criterios de éxito para implementación BIM.

Actividades

- Actividad 1: Elaboración de un Plan BIM mínimo — Crear un documento de planificación que contemple alcance, herramientas (software), normas y gobernanza de datos, con roles y responsables. Puntos clave: acuerdos de uso, control de calidad y soporte. Conclusiones: base para ejecución real del BIM en el proyecto.

- Actividad 2: Simulación de revisión de entregables — Simulación de revisión de entregables entre disciplinas con criterios de aceptación y tiempos de entrega. Puntos clave: control de cambios y flujo de aprobación. Conclusiones: claridad en criterios de éxito y tiempos de entrega.

- Actividad 3: Presentación del plan — Presentación del Plan BIM mínimo ante un comité y defensa de decisiones estratégicas, riesgos y mitigaciones. Puntos clave: comunicación efectiva y toma de decisiones. Conclusiones: comprensión de la implementación en un entorno real.

Evaluación

- Documento del Plan BIM mínimo — 40%

- Presentación y defensa del plan ante comité — 30%

- Informe de riesgos, mitigaciones y criterios de éxito — 30%